**华牧现代农业智能化蛋鸡项目**

**不锈钢蓄水池采购、安装合同书**

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合组合水箱的具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

1. **材料概况**

1、方型组合式焊接不锈钢方形水箱，设计水箱容量是立方，泵房是立方；材料明细：长mm\*宽mm\*高mm，304不锈钢冷水箱板材厚度为：底板mm实际厚度 mm，侧一mm实际厚度mm，侧二mm实际厚度mm，侧三mm实际厚度mm，顶板mm实际厚度mm。（备注：板材实际厚度公差±0.03mm属正常现象，但不影响产品的使用及质量；详细配置要求看附件清单）

2、本合同总工期 45个工作日（自甲方发出书面通知之日起算）

3、如遇下列情况，工期应做顺延。

（1）遭遇自然灾害（如地震、洪水，雨，雪等）及甲方现场情况有所变动工期顺延，具体延长期限由双方达成一致后决定。

（2）甲方未按合同规定及时支付货款。

**第二条 合同价款**

1、本合同含税共计人民币 ；（小写￥： 元正）（注：公司财务制度规定是每个月的11-12日以及20-26日为统一开发票的时间段）

2、本合同价格不因国家税率的调整而发生变化；除本协议另有约定外，本条第1款约定的价款为包干总价，包括材料费、制作费、安装费、运输费、调试费、检验费、检测费、管理费、税金、利润等全部费用。

3、如遇下列情况，合同总造价作相应调整。

（1）甲方要求设计有重大变更； （2）施工中新增加了其它产品项目。

**第三条 产品质量和检查验收**1、乙方必须严格按照报价用料制作、安装。

2、保修期限：如水箱装市政自来水保修一年，保修期内水箱若因产品质量导致出现漏水问题将由乙方承担维修责任及费用；若非产品质量导致的水箱问题，如盛装海水、游泳池水或其他污水及盛装强酸，强碱，强盐等液体或固体或挥发物及自然灾害或人为损坏或本身地基不平或自行改造水箱或安装水管不当导致产品质量的下降或损坏等则不在保修范围内。保修期自甲方验收合格次日起算。

4、乙方在施工完成后，应当向甲方提供书面验收报告，甲方在该验收报告上签字后视为验收完成，甲方无正当理由拒绝在验收报告上签字的视为验收合格。

**5、乙方应提供材料出厂检验合格证书，未提供的，甲方有权拒收。**

**第四条 货款的支付与结算**

1.签订合同后10个工作日内，承包人开具相应金额的增值税发票，支付合同价30%作为预付款。

2.材料全部到达现场后，经发包人组织验收后，承包人开具合同金额40%增值税发票，支付至合同价70%工程款。

3.完成安装、竣工验收及结算审核后，承包人开具结算金额30%增值税发票，支付至合同金额的97%，剩余3%为质量保证金。

4.甲方收到乙方交付的发票后支付款项。若乙方未开具发票、开具发票存在瑕疵或不符合甲方要求的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

甲方未按规定出具验收文件的及甲方无正当理由拒绝在送货单上签字的，视为验收合格，应当按照合同约定支付相应价款。

若双方针对板材或水箱有无渗漏及质量问题存有争议需要委托第三方进行鉴定，由申请方预付鉴定相关费用，最终由责任方承担该鉴定相关费用。若放弃鉴定，则视为板材达标、水箱无渗漏及质量问题。

**第五条 违约责任**

1. 材料不符合合同规定的(实际以报价单为准），乙方负责退货，由于退货造成逾期交付的，

乙方偿付逾期违约金，每逾期交货一日，应按合同工程总价千分之三支付甲方违约金。

1. 乙方应按照合同交货日期交货，每逾期交货一日，应按合同工程总价千分之三支付甲方违约金。逾期超过7日，甲方有权解除本合同，乙方除应支付上述违约金外还应该向甲方支付合同总价5%的违约金，造成甲方损失的，乙方另行承担违约责任。
2. 在甲方场所，乙方履行合同应当遵守甲方对于现场的各项管理规定，造成甲方或是第三方损失的，由乙方负责全额赔偿。

4、违约方应承担守约方为主张权利而产生的误工费、差旅费，搬运费、律师费、诉讼费、保全费、担保费、等损失由甲方负责。

5、因客户现场问题导致水箱无法施工的，产生的误工费、差旅费等损失由甲方负责。

6、如甲方未按照合同约定付款，乙方有权要求甲方付清全款后继续进行安装。

7、产品未经验收，甲方提前使用或擅自动用，则视甲方已验收，由此而产生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

8、甲方应按照合同约定支付相应款项，逾期支付的，每逾期一日，应按未付款项的千分之三支付违约金；逾期超过三十日，乙方另有权单方解除本合同。

9、经双方友好商榷，因场地等各方面因素，本水箱未完全按照图纸设计制作，但不影响正常使用，如因乙方未按照图纸要求制作导致后期验收不通过，乙方对此不承但任何责任。

**第六条 施工地址及要求**

1、水箱水泥基础由甲方制作，甲方需保证基础和乙方图纸要求一致，并且保证基础承重能力和表面水平度，否则如因基础质量问题导致的水箱损坏，损失由甲方负责。

2、甲方需保证水箱安装位置30米范围内有380V电源插座，否则如因电源距离太远，电源线加长产生的费用由甲方承担。（备注：甲方无偿提供电源和水源）

3、甲方需保证现场水箱材料搬运吊装条件承诺一致，否则如产生二次吊装搬运，费用由

甲方承担，乙方负责车辆能够直接到达的地方。

4、乙方负责水箱现场的拼装焊接，保证水箱不漏水，不变形，受力均匀可靠；只配置水箱口的单面法兰片或螺纹丝口，不包含水箱法兰口外的开关阀门，盲板及管道连接和安装，不含水箱内部加装的管道和设备，不含焊缝酸洗钝化及其他要求水洗清洁消毒，不含进水浮球。

5、在甲方未付清款项之前，水箱的所有权仍归乙方。

6、乙方需按甲方提供的地址把货运到甲方工地。

7、甲方提供本合同水箱所有进出水口大小及数量，乙方负责打包出货，如货到工地甲方水口大小及数量发生变化所产生费用由甲方自行承担。

8、甲方收货地址：（乙方送货按甲方发送的具体位置为准，如因甲方发送位置不准确而产生的运费由甲方承担）

收货人：联系电话：

甲方指定现场验收人：联系电话：（指定验收人任一人签名或盖公司公章视为有效，其他不在指定验收人内签验收单无效，甲方拒签验收单的，视为验收合格）

**第七条 附 则**

1、合同附件：（1）材料报价单、报价说明及用料说明（附件一、附件二）

上述附件均为本合同的组成部分，其有同等法律效力。

1. 因履行本合同发生争议，各方友好协商解决；协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院起诉解决。
2. 本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任并且赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为债权支付的公证费、鉴定费、保全费和诉讼费等。

4.本合同以双方签字盖章后生效，至合同水箱验收合格，结清水箱全款，保修期满后除终身保修条款外，其它条款自然终止。

5.本合同 壹 式 玖份，甲方陆 份，乙方 贰 份。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

帐 号：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

户名：

账号：

开户行：

签约日期： 年 月 日